| 分 类：项目交付文档 使用者：项目组 文档编号： SC-2026-01-06 软件工程项目组 | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 智慧医养大数据公共服务平台 大数据决策分析系统 # 测试计划 项 目 承 担 部 门： 软件工程项目组 撰 写 人（签名）： 周虹宏 完 成 日 期： 2026年9月9日 本文档使用部门： ■项目组 □主管领导 □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 待项目组评审 评 审 日 期： 待填写 |
| --- | --- |

# 文档信息

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 智慧医养大数据决策分析系统 测试计划 |
| 作者 | 周虹宏 |
| 创建日期 | 2026年9月9日 |
| 上次更新日期 | 2026年9月9日 |
| 版本 | V1.1 |
| 部门名称 | 软件工程项目组 |
| 适用范围 | 规定测试范围 资源 顺序 准入准出和缺陷处理 |

# 修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月9日 | V1.1 | 按三创谷交付模板重排并与当前代码和验证证据同步 | 智慧医养项目组 |

# 目  录

1 目标与范围

2 角色与资源

3 准入与准出

4 缺陷处理

5 相对排期

# 1 目标与范围

本计划用于课程版持续回归与团队验收。验证十项功能、角色隔离、统计口径、设备历史归属、数据模拟、受限删除和设备认证，并通过隔离 MySQL 检查实际 SQL。临床准确性、具体腕表厂商硬件和公开生产安全验收不属于当前已通过范围。

| 阶段 | 输入 | 活动和产物 |
| --- | --- | --- |
| 环境确认 | 代码、pom、专用数据库 | 记录 Java Maven Node MySQL IDEA 完整版本 |
| 单体回归 | 编译成功 | 28 项 JUnit 业务及 MockMvc；Surefire 报告 |
| 数据库联调 | 18 表与模拟数据 | 升级、设备密钥、批量定位、删除与原功能冒烟 |
| 页面验收 | 可运行 JAR | 数据模拟、误录删除、密钥显示及原页面 |
| 性能测试 | 隔离环境可清理专属数据 | 原只读基线；新增批量写入另行测量 |
| 交付复核 | 代码文档冻结 | 部署命令、文件完整性、答辩演示与签收 |

# 2 角色与资源

周虹宏维护计划、用例、缺陷单与验收结论；钟毓林负责认证、健康、随访和删除权限测试；胡吉涵负责 SQL、设备密钥、批量定位、围栏和负载；李治宏负责模拟页面与浏览器联调。使用虚构数据，不引入个人真实健康或轨迹信息。

# 3 准入与准出

| 环节 | 准入条件 | 准出条件 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 依赖下载、测试库可用 | 全部核心自动测试通过；失败有定位记录 |
| 接口联调 | 仅专用库初始化、服务启动成功 | 16 项冒烟通过；SQL 无方言错误 |
| 页面验收 | 前端构建和接口通过 | 关键页面可使用；阻断与严重缺陷清零 |
| 性能 | 记录硬件 数据量 端点 筛选 | P95 ≤ 2 秒、错误率 < 1%；恢复原始测试数据 |
| 交付 | 文档与代码一致 | 所有交付文件打开与排版正常；剩余未测项明确列出 |

# 4 缺陷处理

缺陷记录包含编号、版本、前置数据、复现步骤、实际与期望、严重性、负责人及回归结果。阻断为无法登录或无法启动；严重为越权、数据串人、重复业务事实；一般为图表口径或操作错误；轻微为不阻断使用的排版问题。

发现数据库污染、写入到非测试库或账号凭据泄漏时立即停止相关测试并保留最小证据。环境不可用属于未执行，不能计入通过率。并发写入正确性还需专门多连接测试，不以单事务测试替代。

# 5 相对排期

截止日期未提供，不虚构日历。建议团队验收按 T1 环境与自动回归、T2 MySQL 与页面、T3 性能及缺陷修复、T4 部署与答辩顺序安排；任何失败按影响回退相关阶段。测试日志已记录开发过程实际结果，团队可以在此基础上补充人工验证。