| 分 类：项目交付文档 使用者：项目组 文档编号： SC-2026-01-10 软件工程项目组 | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 智慧医养大数据公共服务平台 大数据决策分析系统 # 项目组成员分工 项 目 承 担 部 门： 软件工程项目组 撰 写 人（签名）： 周虹宏 完 成 日 期： 2026年9月9日 本文档使用部门： ■项目组 □主管领导 □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 待项目组评审 评 审 日 期： 待填写 |
| --- | --- |

# 文档信息

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 智慧医养大数据决策分析系统 项目组成员分工 |
| 作者 | 周虹宏 |
| 创建日期 | 2026年9月9日 |
| 上次更新日期 | 2026年9月9日 |
| 版本 | V1.1 |
| 部门名称 | 软件工程项目组 |
| 适用范围 | 定义四人责任与协作交付边界 |

# 修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月9日 | V1.1 | 按三创谷交付模板重排并与当前代码和验证证据同步 | 智慧医养项目组 |

# 目  录

1 四人配置

2 交叉复核

3 协作流程

4 答辩建议分配

5 Agent 扩展条件

# 1 四人配置

当前功能以数据管理、统计、设备接入和确定性空间规则为主，无须独立 Agent 开发工程师。分工以当前代码和用户给定岗位边界为准：项目经理负责需求、项目管理和测试，两名后端分别负责核心业务与数据设备，前端负责 Vue 页面与交互。

| 成员与学号 | 岗位 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 周虹宏 202417020210 | 项目经理兼测试负责人 | 需求、计划、例会、用例、日志、进度与答辩汇总 |
| 钟毓林 202417020128 | 后端工程师 | 认证权限、受限删除、健康随访、业务测试与接口 |
| 胡吉涵 202417020202 | 后端兼数据工程师 | 18 表、设备密钥、批量 GPS、围栏轨迹、负载与部署 |
| 李治宏 202417020205 | 前端工程师 | Vue 与 Element Plus 页面、数据模拟、图表、坐标画布、交互联调 |

# 2 交叉复核

| 交付物 | 主责 | 复核 |
| --- | --- | --- |
| 需求与范围变更 | 周虹宏 | 钟毓林 胡吉涵 李治宏评估影响 |
| 数据库与 GPS 接入 | 胡吉涵 | 钟毓林检查认证、事务和约束 |
| 认证和受限删除 | 钟毓林 | 胡吉涵检查安全和数据一致性 |
| 模拟页面与图表口径 | 李治宏 | 周虹宏验收，后端核对接口 |
| 测试与缺陷关闭 | 周虹宏 | 对应开发负责人修复，其他成员回归 |
| 部署与答辩 | 胡吉涵 周虹宏 | 全员各自模块演示 |

# 3 协作流程

接口先明确请求、响应、权限和错误码，再分别实现前后端。每次提交附关联需求和验证结果；SQL 变更新增迁移说明，避免直接修改他人演示库。设备密钥只交付给负责网关配置的成员，不写入代码、文档或聊天记录。

周虹宏维护需求清单与未测项；钟毓林和胡吉涵互审事务与 SQL；李治宏使用真实接口联调并同步空数据、失败和只读状态。

# 4 答辩建议分配

| 成员 | 讲解内容 | 建议时长 |
| --- | --- | --- |
| 周虹宏 | 背景、目标、范围、测试结论 | 2 分钟 |
| 钟毓林 | Spring Boot 3、权限、受限删除与随访 | 3 分钟 |
| 胡吉涵 | 18 表、设备密钥、GPS 接口与围栏算法 | 3 分钟 |
| 李治宏 | 数据模拟、批量轨迹、图表与回放 | 4 分钟 |

时长为建议安排，并非学校已规定要求。截止日期、正式答辩总时长与成员贡献工时应由团队按事实补充。

# 5 Agent 扩展条件

四份报告中的问答 Agent 只出现在未来展望，并非当前已实现功能。只有新增自然语言统计问答、辅助报告生成等明确需求时，再评估 Agent 工作量与岗位；届时可先由胡吉涵负责数据接入、钟毓林负责权限审计。Agent 输出须展示数据来源，且不替代临床判断。